# Proofline — полноценный план реализации через Fable

## Что нужно построить

Нужно довести существующий репозиторий pet_project_llm до настоящего production-oriented продукта, а не сделать поверх него демонстрационный dashboard.

Рабочее название продукта — Proofline.

Proofline помогает команде понять, доказано ли AI-generated изменение в backend-системе: воспроизведена ли проблема, подтверждена ли причина, проверен ли fix, проверены ли связанные сервисы и какой риск всё ещё неизвестен.

Главный пользователь — senior backend/platform developer, tech lead, engineering manager или security-conscious startup team. Пользователь не хочет читать длинный transcript агента и вручную выяснять, действительно ли изменение безопасно. Ему нужен короткий, проверяемый change record с ссылками на issue, PR, commit, tests, logs, traces и human decision.

Целевой пользовательский цикл:

GitHub issue / brief

→ intent and acceptance criteria

→ baseline reproduction

→ isolated implementation by coding agent

→ real tests, logs and integration checks

→ independent challenge

→ evidence packet

→ human merge / reject / request-changes decision

## Текущее состояние репозитория

В архиве уже есть серьёзное техническое ядро, которое нельзя выбрасывать. Это Go modular monolith со stdlib-only подходом и file-based persistence. Внутри есть domain, engine, roles, router, executor, gitws, verify, store и memory.

Уже реализованы и покрыты end-to-end тестами: researcher → developer → real tester → independent reviewer; isolated git worktrees; structured decisions; retry loops; persistent task snapshot; append-only events, agent runs и evidence; crash recovery; resume; multi-repo workspaces; Claude CLI executor; mock executor; cost/token telemetry; confidence levels assumed → code_inspected → reproduced → implemented → tested → reviewed.

Этот core является основой продукта. Его не нужно переписывать на другой язык и не нужно заменять mock-данными. Нужно превратить его в безопасный multi-user application с понятным change-assurance workflow.

Сейчас проект ещё не customer-ready. Ключевые gaps: нет frontend, auth, GitHub onboarding, database suitable for concurrent users, secure execution sandbox, baseline reproduction, claim-level evidence packet, robust API versioning, cancellation UX, merge/discard lifecycle, redaction, deployment story, multi-provider independence и production observability.

## Важное правило для работы Fable

Не останавливайся на описании решения. Реализуй его в репозитории. После каждой фазы должны существовать изменённый код, migrations/config, tests и runnable flow. Если функция не может быть реализована в текущей среде, зафиксируй blocker, выбери рабочую production-safe alternative и продолжай, а не маскируй отсутствие функции фейковым UI.

Нельзя создавать hardcoded demo tasks, fake progress, fake green checks, fake evidence, подставные test results или статические карточки, выдающие себя за реальные данные.

# Master prompt для Fable

Скопируй Fable следующий текст целиком. Он должен работать с уже существующим репозиторием, а не создавать игрушку с нуля.

Ты работаешь с существующим репозиторием pet_project_llm. Не считай его greenfield-проектом и не переписывай его без необходимости.

Цель — довести проект до настоящего production-oriented продукта Proofline.

Proofline — это change-assurance system для AI-generated backend changes. Продукт должен отвечать на вопрос: доказано ли, что конкретное изменение корректно и безопасно для поведения системы?

Основной пользовательский workflow:

GitHub issue/brief → intent/acceptance criteria → baseline reproduction → isolated agent implementation → real tests/logs/integration checks → independent challenge → evidence packet → human merge decision.

Существующее ядро уже умеет запускать researcher/developer/tester/reviewer, работать в isolated git worktrees, гонять реальные тесты, сохранять events/runs/evidence, ставить structured decisions, делать retries и восстанавливаться после restart. Сохрани это ядро и его тесты.

Работай как senior product engineer, security engineer и QA lead одновременно. Не делай только красивую оболочку. Весь UI должен быть подключён к реальному API и реальным persisted state.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА:

1. В начале проведи audit репозитория: команды запуска, тесты, модули, state model, API, executor, persistence и известные gaps.

2. Сначала выполни существующие тесты и smoke test. Если toolchain не установлен, установи его или зафиксируй точную причину невозможности.

3. Не удаляй существующие tests. Любое изменение engine должно сохранять старые сценарии.

4. Не заменяй настоящую execution logic mock-данными.

5. Не создавай dashboard, который рисует статические задачи или фальшивый progress.

6. Не выдавай verdict supported/approved без конкретных evidence artifacts.

7. Если evidence отсутствует, статус должен быть insufficient или blocked.

8. Не давай writing agent произвольный доступ к хостовой файловой системе, секретам или сети.

9. Не принимай repo path, shell command, webhook payload, model name или artifact path без валидации и authorization.

10. Не добавляй широкие интеграции до того, как основной GitHub workflow работает end-to-end.

11. После каждого этапа запускай tests, lint/static checks и реальный acceptance flow.

12. Если пишешь временную заглушку, маркируй её как blocker и не показывай пользователю как production capability.

13. Не переписывай working Go engine на другой язык ради удобства frontend. Добавляй web application вокруг него с чистым API.

14. Все изменения должны быть production-readable: migrations, config, logs, errors, tests и documentation.

15. Не заканчивай задачу фразой «это можно сделать позже», если функция входит в текущий acceptance scope. Реализуй её или зафиксируй конкретный blocker и безопасную альтернативу.

Порядок работы — строго по фазам ниже. После каждой фазы покажи краткий changelog, изменённые файлы, тесты и результат acceptance criteria. Не переходи к косметике, пока backend и security gates не работают.

# Фаза 0. Audit и техническая база

Fable должен начать с существующего кода, а не с дизайна.

Фаза 0. Проведи полный audit существующего pet_project_llm.

Проверь:

- go test ./...;

- go vet ./...;

- go build;

- CLI commands и HTTP routes;

- полный lifecycle task;

- worktree isolation;

- real test execution;

- agent runs, events, decisions, evidence и recovery;

- существующие security gaps;

- persistence consistency и concurrent access;

- что из README/NEXT.md подтверждено tests, а что является planned work.

Составь AUDIT.md с таблицей KEEP / CHANGE / REMOVE / BLOCKER.

Сохрани текущий engine и существующие tests. Не создавай frontend на этом этапе.

Добавь минимальный CI workflow, который запускает test, vet, build и проверяет, что бинарь стартует в безопасном local mode.

Acceptance:

- текущие tests проходят;

- есть воспроизводимая команда запуска;

- есть documented architecture map;

- все production blockers явно перечислены;

- никакие demo данные не добавлены.

# Фаза 1. Production architecture и data model

Нужно перейти от локальной директории с JSONL к модели, которая выдерживает одновременные users/tasks и не теряет evidence. Для локального режима можно оставить file store как adapter, но production mode должен использовать SQLite/PostgreSQL через тот же интерфейс либо через чётко выделенный repository layer.

Фаза 1. Спроектируй и реализуй production architecture поверх существующего core.

Сохрани domain/engine boundaries. Введи отдельные слои:

- API server;

- application/service layer;

- workflow engine;

- worker/execution layer;

- persistence repositories;

- artifact storage;

- GitHub integration;

- authentication/authorization;

- audit and observability.

Не добавляй microservices просто ради моды. Один deployable backend плюс isolated worker processes допустимы. Граница worker должна быть реальной, если agent может выполнять shell commands.

Расширь data model:

- User;

- Organization/Team;

- Membership and Role;

- Workspace/RepositoryConnection;

- ChangeCase;

- Intent;

- Claim;

- EvidenceArtifact;

- EvidenceGap;

- AgentRun;

- TestRun;

- ReviewRun;

- HumanDecision;

- AuditEvent;

- Secret/Integration metadata;

- Task/Workflow state.

Каждая сущность должна иметь stable ID, created_at, updated_at, owner/scope и понятный lifecycle. Evidence должен быть immutable или append-only; correction должен создаваться новой записью, а не silently overwrite history.

Добавь migrations, indexes, foreign keys, optimistic version field для task state и idempotency keys для task creation/webhooks.

Сохрани совместимость с локальным CLI и mock executor, но production mode должен явно отличаться от test mode.

Acceptance:

- schema/migrations поднимаются с нуля;

- restart не теряет task/evidence/audit state;

- два worker/process не могут незаконно перезаписать один task;

- duplicate webhook/task request idempotent;

- старые engine tests проходят;

- добавлены repository/integration tests.

# Фаза 2. Security, auth и sandbox

Это обязательная часть настоящего продукта. Сейчас исходный executor запускает writing roles с acceptEdits и широким Bash внутри worktree. Git worktree ограничивает git scope, но не ограничивает OS, secrets, network или arbitrary commands.

Фаза 2. Сделай execution и API production-safe.

Реализуй:

- authentication через secure session/OAuth или production-safe token flow;

- organization/team membership;

- RBAC минимум: owner, admin, member, reviewer, viewer;

- repository-level authorization;

- safe default bind: localhost/private interface until explicitly configured;

- API versioning, request validation, body size limits, rate limits и structured errors;

- CSRF/CORS policy where applicable;

- audit trail для create/view/run/cancel/resolve/accept/discard;

- secret redaction before persistence;

- encrypted integration credentials or external secret manager;

- retention/deletion policy for transcripts, logs and artifacts.

Для каждой task создай isolated execution boundary:

- отдельный temporary workspace/container/VM;

- read-only source checkout plus separate writable worktree;

- no access outside allowed workspace;

- no access to host SSH keys, cloud credentials or unrelated environment variables;

- explicit network policy: deny by default, allow only configured endpoints;

- CPU, memory, disk, process, duration and cost limits;

- cleanup after success, failure, cancel and timeout;

- kill process tree, not only parent process;

- preserve sanitized evidence after cleanup.

Запрети arbitrary repository paths и arbitrary test_command через public API. Test commands должны быть detected/approved by repository policy or executed through a safe command registry. Не используй shell string concatenation where argument arrays and allowlists are possible.

Writing agent, tester и reviewer должны иметь разные permissions. Reviewer не должен видеть developer reasoning. Independent reviewer должен иметь другую model, information boundary или deterministic oracle.

Acceptance security tests:

- unauthenticated requests fail;

- user cannot access another organization's task;

- path traversal rejected;

- symlink escape rejected;

- arbitrary command rejected;

- secret-like values are redacted in events/logs/evidence;

- worker cannot read host home/SSH/cloud credentials;

- network deny policy works;

- cancellation kills child processes;

- failed task cleanup works;

- audit event exists for each sensitive action.

# Фаза 3. Real Proofline workflow и evidence model

Это самая важная продуктовая фаза. Не ограничиваться текущим strongest evidence level. Нужен claim-level proof.

Фаза 3. Преврати generic task orchestrator в Proofline change-assurance workflow.

Поддержи один основной use case end-to-end: backend bugfix или небольшое behavior change, максимум два связанных repositories в первом production workflow.

Добавь ChangeCase flow:

1. user creates case from GitHub issue/PR or manual brief;

2. system extracts intent, expected behavior, acceptance criteria and non-goals;

3. system identifies changed services/files/dependencies and risk tags;

4. baseline reproduction runs before implementation when task is bugfix-shaped;

5. researcher investigates code and open questions;

6. developer implements in isolated worktree;

7. real tests run after implementation;

8. integration/log/trace checks run when configured;

9. independent challenge tries to find counterexample;

10. system produces proof packet and asks for human decision.

Implement claim types:

- reproduce;

- root_cause_supported;

- change_verified;

- integration_checked;

- cross_service_impact_checked;

- independent_challenge_passed;

- security_checked;

- unresolved_risk.

Every Claim must contain:

- status: supported, insufficient, blocked or contradicted;

- human-readable statement;

- evidence artifact IDs;

- provenance/source;

- timestamp;

- command/test/log/commit/file reference where applicable;

- confidence and reason;

- owner/decision requirement.

Implement EvidenceArtifact types:

- issue/PR;

- commit/diff/file;

- test command/output;

- baseline reproduction;

- integration test;

- sanitized log/trace;

- feature flag state;

- dependency graph;

- reviewer finding;

- human decision.

The system must never turn a free-form agent summary into evidence by itself. Missing artifact means insufficient. Contradictory artifacts mean blocked or contradicted. «No finding» is not proof of safety.

Add an immutable packet version for every rerun. Old packet versions must remain inspectable. A user can see what changed between packet v1 and v2.

Acceptance cases:

- real bug reproduces before fix and passes after fix;

- test that does not exercise the bug cannot mark reproduce/change_verified;

- missing logs show insufficient;

- conflicting test/log evidence shows blocked;

- a reviewer cannot approve without required claims;

- packet links to exact commit/file/test/log;

- packet displays unresolved risks;

- rerun creates new version and preserves old history;

- human acceptance is recorded separately from agent verdict.

# Фаза 4. Agent execution, structured outputs и multi-provider independence

Текущий prompt-and-parse подход можно сохранить как fallback, но production flow должен использовать schema validation и настоящий provider separation.

Фаза 4. Сделай agent execution robust и provider-neutral.

Сохрани executor interface, но добавь:

- Claude Code executor;

- Codex/OpenAI-compatible executor or another genuinely independent provider;

- mock executor for deterministic tests;

- provider/model configuration per organization;

- per-task cost/time/token budgets;

- model routing based on role, risk, uncertainty, retry count, independence and budget;

- explicit reason for every route;

- schema-validated structured output;

- retry with bounded attempts on malformed output;

- cancellation and timeout propagation;

- persisted provider/model/session IDs;

- no sensitive prompt data beyond allowed scope.

Roles:

- researcher: read-only code/context investigation;

- developer: write only in isolated worktree;

- tester: deterministic commands and integration checks;

- reviewer: read-only independent challenge;

- verifier: compare claims against actual evidence;

- decision agent: may recommend, never silently decide on behalf of human.

Do not call agents independent merely because they have different role names. Independence requires different model/provider, different context boundary, adversarial prompt, deterministic test or another explicit oracle.

Add failure taxonomy: timeout, provider_error, malformed_output, permission_denied, sandbox_violation, test_failure, evidence_missing, reviewer_changes_requested, user_cancelled, budget_exceeded.

Acceptance:

- one provider outage does not corrupt task state;

- retry is idempotent and observable;

- cost budgets stop escalation and create decision;

- reviewer prompt excludes developer reasoning;

- provider/model/route reason is persisted;

- malformed JSON never becomes a successful claim;

- task can be cancelled and resumed safely.

# Фаза 5. GitHub product workflow

GitHub должен быть главным system of record. Не начинать с десяти connector integrations.

Фаза 5. Реализуй полноценный GitHub App workflow.

Добавь:

- GitHub App/OAuth onboarding with least-privilege scopes;

- repository installation and permission checks;

- issue/PR import;

- PR diff, commits, changed files, checks and review status;

- webhook handling with signature verification and idempotency;

- manual refresh fallback;

- task creation from issue or PR;

- link back to exact GitHub entities;

- optional check-run/status that reports Proofline result without auto-merging;

- optional PR comment containing a link to the proof packet, never a fake approval;

- safe behavior when repository is deleted, permissions revoked or commit changes.

The product must distinguish:

- code review finding;

- test result;

- evidence claim;

- human merge decision.

No automatic production deploy or automatic merge in the first production release. Those require separate explicit policies and approvals.

Acceptance:

- new user connects a repository;

- issue/PR imports into a real ChangeCase;

- webhook update creates a new case version or refreshes safely;

- changed commit is visible;

- proof packet links to GitHub;

- revoked permissions produce a clear blocked state;

- no token appears in browser storage, prompt, event or log.

# Фаза 6. Полноценный UI

UI должен быть utilitarian, быстрым и ориентированным на decision. Не тратить основные усилия на landing page.

Фаза 6. Построй рабочий web UI поверх реального API.

Нужны следующие разделы:

1. Overview

- active ChangeCases;

- awaiting decisions;

- failed/blocked cases;

- recent proof packets;

- cost, duration and success metrics;

- filters by repository, owner, status and risk.

2. New ChangeCase

- choose connected repository;

- choose GitHub issue/PR or manual brief;

- select service/environment;

- attach sanitized artifact;

- select verification policy;

- show permissions and expected cost/time before start.

3. Case Timeline

- intent;

- phases and live events via SSE/WebSocket with reconnect;

- agent runs, provider/model, duration and cost;

- tests, logs, decisions and retry history;

- cancel, pause, resume and rerun actions;

- explicit blocked/insufficient states.

4. Proof Packet

- top-level verdict supported/insufficient/blocked;

- claims with evidence links;

- baseline vs after-change comparison;

- changed files and services;

- tests/logs/traces;

- independent challenge;

- unresolved risks;

- human decision controls;

- packet version history.

5. Repository/Policy Settings

- connected repositories;

- allowed commands;

- test policy;

- sensitive paths;

- model/provider policy;

- network policy;

- retention;

- reviewers and required approvals.

6. Organization/Admin

- users, roles, GitHub installations;

- usage/cost limits;

- audit log;

- worker health;

- data deletion/export.

Every page must support loading, empty, error, unauthorized, blocked, insufficient, awaiting decision, running, cancelled, failed and done states.

Do not use hardcoded tasks or static counts. Every screen must survive refresh and reconnect. Add browser e2e tests for create → run → packet → decision.

# Фаза 7. Observability, operations и deployment

Фаза 7. Подготовь продукт к private beta deployment.

Добавь:

- Dockerfile and reproducible build;

- local development compose/profile;

- production deployment manifest for the chosen platform;

- database migrations and backup/restore procedure;

- object/artifact storage;

- health/readiness/liveness endpoints;

- structured JSON logs with correlation IDs;

- metrics for queue depth, task duration, provider latency, tokens, cost, test pass rate, evidence gaps, false-proof reports, retries and worker failures;

- tracing across API → task → worker → provider → evidence;

- alerts for worker crash, stuck task, sandbox violation, storage failure and cost anomaly;

- feature flags for risky capabilities;

- safe config validation at startup;

- graceful shutdown and task recovery;

- rate limiting and abuse protection;

- status page or admin health view.

Document:

- environment variables;

- secret setup;

- GitHub App setup;

- database migration;

- worker scaling;

- backup/restore;

- incident response;

- data retention and deletion;

- known limitations.

Acceptance:

- deploy from a clean checkout;

- restart during active task and resume safely;

- restore database and artifacts in a test environment;

- every request/task has correlation ID;

- operator can find why a task is stuck;

- no secret is printed in logs;

- readiness fails when required dependency is unavailable.

# Фаза 8. QA, security review и production hardening

Фаза 8. Не объявляй production readiness без системной проверки.

Добавь и прогони:

- unit tests for domain/policy/claim logic;

- integration tests for DB/API/worker/executor;

- end-to-end tests with seeded fixture repositories;

- browser tests for complete UI flow;

- crash/restart/resume tests;

- cancellation and child-process cleanup tests;

- concurrent task tests;

- duplicate webhook/idempotency tests;

- large diff and large log tests;

- malformed provider output tests;

- provider timeout/outage tests;

- permission and cross-tenant access tests;

- path traversal/symlink tests;

- secret redaction tests;

- network and sandbox escape tests;

- rate limit/body size tests;

- migration/backup/restore tests;

- load test for expected private-beta concurrency.

Проведи adversarial review именно по вопросам:

- можно ли заставить agent писать за пределы workspace;

- можно ли прочитать другой user's repository/task/artifact;

- можно ли подделать evidence через prompt или uploaded file;

- можно ли получить supported verdict без required evidence;

- можно ли duplicate webhook запустить change дважды;

- можно ли stale decision перезаписать running task;

- можно ли потерять task после kill -9;

- можно ли скрыть false-proof или reviewer disagreement.

Создай SECURITY.md, THREAT_MODEL.md и RELEASE_CHECKLIST.md.

# Фаза 9. Private beta и продуктовая готовность

Фаза 9. Подготовь private beta, а не просто локальный demo.

Сделай:

- onboarding flow для первой команды;

- seeded public fixture repository;

- one real example bugfix walkthrough;

- in-product explanation of evidence statuses;

- feedback/report-incorrect-proof action;

- export/shareable proof packet;

- privacy and data handling page;

- support/debug bundle without secrets;

- product analytics only for non-sensitive metadata;

- feature flags and rollback plan;

- pilot playbook for five senior backend/platform users.

Pilot must compare ordinary agent+PR review against ordinary flow+Proofline packet. Measure:

- time to first useful evidence gap;

- time to trustworthy decision;

- percentage of claims with source evidence;

- reviewer understanding of root cause;

- cross-service risk detection;

- false-proof rate;

- repeated usage;

- user decision change;

- cost per verified change.

Do not call the product production-ready if the packet is only an LLM summary, if evidence links are missing, or if users cannot distinguish supported from insufficient.

# Definition of Done

Fable должен завершить работу только после выполнения следующего end-to-end сценария на чистой установке:

- Пользователь регистрируется или входит в организацию.

- Подключает GitHub repository с least-privilege permissions.

- Выбирает issue/PR с backend bugfix.

- Proofline создаёт ChangeCase и показывает intent/risk/expected checks.

- Worker запускается в isolated sandbox.

- Baseline failure либо реально воспроизводится, либо UI честно показывает, почему это невозможно.

- Researcher изучает код без write permissions.

- Developer меняет код только внутри task worktree.

- Tester запускает approved real test commands.

- Reviewer/verifier проводит independent challenge.

- Каждое важное утверждение получает evidence link или статус insufficient/blocked.

- UI показывает timeline, costs, tests, artifacts, unresolved risks и packet version.

- Пользователь принимает approve, request changes или reject.

- Решение сохраняется в audit log.

- Пользователь может открыть PR, packet и evidence после refresh/restart.

- Cancel, retry, resume, failure cleanup и duplicate webhook работают.

- Никаких fake green checks или hardcoded results нет.

- Existing Go tests, new integration tests, security tests и browser e2e проходят.

- Проект разворачивается из clean checkout по документации.

- Известные ограничения перечислены, а production blockers не скрыты.

## Что считать настоящим продуктом

Настоящий продукт — это не количество ролей агентов, не длина transcript и не красивый dashboard. Настоящий продукт появляется, когда команда может взять реальное изменение в backend, быстро увидеть, что доказано, что не доказано и какое решение нужно принять, а система безопасно сохраняет этот результат, связывает его с GitHub и позволяет повторить workflow завтра.

## Что делать после первой production-ready версии

Только после успешного private beta добавлять следующие расширения:

| Следующий слой | Условие начала |
| --- | --- |
| Enforced learning correction → rule → gate | Есть повторяющиеся corrections и доказанная evidence history. |
| Cross-vendor Context Passport | Есть минимум два реально используемых providers. |
| Review Load Manager | Есть достаточно задач, чтобы измерять review capacity и queue pressure. |
| Более глубокие logs/traces/feature flags | Пользователи подтвердили, что это меняет merge/release decision. |
| Automatic deploy/canary | Есть отдельная security model и explicit approval policy. |
| Billing/enterprise controls | Есть paid pilot и понятный usage unit. |

Не расширяй продукт только потому, что можно подключить ещё один connector. Каждая новая интеграция должна добавлять уникальное evidence или менять решение пользователя.